2020年度基建维修国资处项目实施情况一览表

| 序号 | 名称 | 资金预算（万元） | 中标价（万元） | 施工时间 | 验收时间 | 决算价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建工系实习车间工程 | 14.52 | 11.73 | 2020.1.20 | 2020.9.26 | 11.61 |  |
| 2 | 沁园校区临时围挡修建工程 | ---- | ---- | 2020.3.1 | 2020.3.11 | 3.87 |  |
| 3 | 沁园校区东门岗不锈钢围栏工程 | ---- | ---- | 2020.3.1 | 2020.3.11 | 1.2 |  |
| 4 | 电大培训中心地面围墙改造工程 | 4.22 | 3.98 | 2020.4.10 | 2020.4.20 | 3.59 |  |
| 5 | 护理系实训室改造工程 | 15.67 | 14.25 | 2020.4.13 | 2020.5.16 | 13.9 |  |
| 6 | 建工系办公室维修改造工程 | 8.78 | 7.88 | 2020.7.10 | 2020.9.26 | 7.68 |  |
| 7 | 13#宿舍楼维修改造工程 | 66.43 | 59 | 2020.7.13 | 2020.9.26 | 58.8 |  |
| 8 | 14#宿舍楼维修改造工程 | 44.32 | 39.4 | 2020.7.13 | 2020.9.26 | 37.15 |  |
| 9 | 4#宿舍楼维修改造工程 | 165.82 | 159 | 2020.7.13 | 2020.9.26 | 143.68 |  |
| 10 | 电大“考试中心”人行甬道工程 | 0.48 | ---- | 2020.8.10 | 2020.8.16 | 0.48 |  |
| 11 | 护理系手术、中药、康复实训室改造工程 | 9.17 | 8.53 | 2020.8.20 | 2020.9.26 | 8.4 |  |
| 12 | 大学生扶贫产业园改造工程 | --- | ---- | 2020.9.18 | 2020.11.12 | 41.82 |  |
| 13 | 大学生扶贫产业园屋顶治漏 | --- | ---- | 2020.9.18 | 2020.11.12 | 6.84 |  |
| 14 | 大学生创业园（前期） | ---- | ---- | 2019.11.20 | 2020.11.12 | 14.1 |  |
| 15 | 4#13#14#宿舍楼窗帘采购项目 | 11.96 | 76500 | 2020.8.20 | 2020.9.26 | 7.37 |  |
| 16 | 临时围挡维修 | --- | --- | 2020.11.10 | 2020.11.10 | 0.3 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 360.79 |  |