
院政〔2015〕16号

济源职业技术学院

校园基础设施建设 维修改造与日常维护管理
办法（试行）
第一章  总则

第一条  为进一步提高学院基础设施整体管理水平，明晰管理职责，提升学院基础设施使用效益，增强全院教职工爱护公物责任和意识，结合学院管理工作实际，制定本制度。
第二条  本制度所指基础设施主要是具备使用标准的房屋、道路、场地及其基本功能配套设施（水电气暖、降温、消防、安全设施等）、室外配套设施，以及除教学仪器设备之外的室内教学、办公、生活基本配套设施设备（课桌椅、办公家具、办公设备、公寓床、炊事用具、餐桌等）。
第三条  学院基础设施的建设项目由国有资产管理（基建）处[以下简称国资处]负责，维修改造项目由国资处和后勤服务中

心分类负责，日常维护管理由国资处总体监管、各部门具体负责、后勤服务中心提供维修服务。

第四条  学院基础设施的新建项目与维修改造项目经费实行年度预算、计划控制，日常维护管理经费实行切块、包干使用。
第二章  基础设施建设与维修改造项目的年度计划确定
第五条  学院基础设施的建设和维修改造实行年度计划管理，国资处负责全院年度计划的拟定和提交学院专题会议确定。

第六条  每年12月份，学院各部门要根据基础设施管理职责范围，着眼下一年度工作需要，制定基础设施建设与维修改造需求计划，经部门论证、分管院领导签署意见后提交国资处。

第七条  国资处根据学院事业发展需要，在充分沟通和论证的基础上将新建项目、单项预算2万元以上的维修改造项目编入年度基建总体计划，提交学院专题会议论证、研究和确定。
第八条  年度计划确定后学院以文件形式下发，明确实施项目、实施部门和预算费用，作为实施和经费管理依据。
第九条  单项预算2万元以下的所有小型维修改造和零星设施完善项目，不再逐一立项，在年度计划中单列小型修缮专项经费，根据实际需要统筹实施。

第三章  基础设施建设项目的实施
第十条  学院基础设施建设项目由国资处负责具体实施，并负责质保期内维修管理、质保期外的日常维护管理移交；
第十一条  建设项目的主要内容包括：
（一）新建基本设施：新建设的楼宇、场馆、道路（含绿地园路）、广场、运动与实训场地及其室外水电气暖配套，照明、车棚、景观小品等基本设施；

（二）新增配套设施：新增加的室外灯箱、楼宇及道路标牌、宣传栏、座椅、果皮箱与垃圾箱、广播音响、安全设施（门禁、监控、限速及监控标牌、减速带）、网络通讯设施，新增加的室内课桌凳、讲台、讲桌、黑板、公寓床、炊事用具、餐桌椅等基本配套设施建设与配备项目。
第四章  基础设施维修改造项目的实施

第十二条  年度计划确定后，由国资处、后勤服务中心和相关部门按划定范围分别组织实施。
第十三条  学院基础设施维修改造项目主要指在原有设施基础上进行的更新、维修改造、提升、迁移类项目。主要包括：

（一）因原有设施老化、破损、结构不合理、不能正常使用或根据功能调整需要维修、更新、装修等改造性项目；

（二）为了满足新的需要，而进行的一些设施技术改造、安装、装饰等提升性项目。

（三）因场所变更需进行的设备拆装、搬迁等迁移类项目。

第十四条  后勤服务中心负责以下维修改造项目的实施：
（一）涉及全院水、电、燃气、暖气类的维修改造项目；
（二）涉及全院围墙、楼宇外墙体、屋面防漏类的维修改造项目；
（三）楼宇亮化、电子屏安装、水电汽暖技改项目、绿地标牌安装、道路与停车标识线画线等提升性项目；
（四）除上述3项外，其他单项预算2万元以内（含2万元）的所有基础设施维修改造和零星设施完善项目（包括防盗门、防盗网、窗帘安装，房间维修、改造装修，室外地面维修改造，教学实训场所改造、设备安装配套项目等项目；
第十五条  国资处负责第十四条第（四）项单项预算2万元以上基础设施维修改造项目的实施；

第十六条  设备拆装、搬迁类项目由使用或管理部门按程序组织实施，国资处做好搬迁资产监管工作；
第五章  计划外项目与社会投资项目的实施

第十七条  没有列入年度计划的新建与维修改造项目，原则上不予实施，特殊情况由使用或管理部门提出书面申请和初步概算，分管院长同意后按新建项目报国资处、维修改造项目报后勤服务中心办理，国资处和后勤服务中心提出实施方案和预算报院长批准后实施；
第十八条  单项预算超过10万元的计划外新建、改造项目，须提请学院党委会议审批确定后实施。

第十九条  学院各部门要结合部门管理职责和工作需要，积极争取引入社会资金投入学院基础设施建设。社会投资项目由提出单位提出实施方案和意见，报请学院专题会议研究批准、签订合作协议后，由提出部门负责实施，国资处监督和办理资产登记。

第六章  基础设施建设与维修改造实施要求
第二十条  经学院确定的年度计划内和计划外基础设施建设与改造项目，由实施部门按照相关法律、法规、学院管理和监督制度予以组织实施，严格履行质量监管和验收程序。

第二十一条  维修改造项目和社会投资项目涉及房屋结构、外观的，实施前须书面报国资处审核后实施，涉及水电汽暖燃气和网络管线的，须与后勤服务中心和实训中心沟通后实施。
第七章  基础设施日常维护管理分工与规范
第二十二条  学院基础设施的日常维护管理实行各部门负责，后勤服务中心提供维修服务的管理体制。各部门应按照管理范围，认真履行维护管理职责，确保设施完好和正常使用。
第二十三条  各部门管理与维护职责范围

（一）国资处负责全院房屋结构安全和全院基础设施监管；负责所实施的新建项目、维修改造项目质保期内的管理与维修。

（二）后勤服务中心负责以下范围的管理与维修：
1.建筑物室外配套设施:全院房屋屋顶附属设施、屋顶防水、外墙及墙壁附设设施（落水管、栏杆、灯具等）；

2.全院室外功能配套设施：道路、广场、围墙、楼宇间地面及花池、旗台、车棚、亮化、灯箱、路牌，供排水、供电、燃气、暖气、消防及其配套设施等；

3.室内主要功能配套设施：全院楼宇内主供排水管道、主供电线路及控制设备等；

4.卫生设施：楼外公共卫生间、垃圾中转站、垃圾箱、果皮箱等；
5.景观设施：水体及其附属设施、景观建筑、绿地配套小品、铺装、座椅、楼体标识、公共区域电子显示屏等；

6.生活设施：水电汽暖、燃气、洗浴、开水设施等，餐厅、教职工住所、所管辖的各类经营门店内外配套设施等；

7.多部门公用房屋公共部分设施：墙地面、门窗、玻璃幕墙、楼梯、水电气暖、空调、照明、通风设施等；

8.其他以学院名义对外租用房屋内部设施；

9.所实施的维修改造项目质保期内管理与维修；

（三）保卫处负责全院所有交通、消防、安全设施的监督管理，具体负责校园监控、门岗、大门、限行减速设施、交通安全标识、道路与停车标识线、全院消防控制系统（含防火卷帘门）、公共区域的监控系统的管理与维修；

（四）实训中心负责全院网络、通信设施、实训中心A、B楼内部公共设施（含电梯）、所管辖公共机房、报告厅等室内设施的管理与维修；

（五）教务处负责所管辖教学楼内部所有公共设施、公共教室室内设施的管理与维修；

（六）图书馆负责所管辖图书馆区域内部所有基础设施的管理与维修；

（七）学生处负责全院学生公寓楼内部所有设施、所管辖的学生室内活动场所内部设施、广播系统的管理与维修；

（八）体育部负责全院室外体育运动场地、看台、体育器材，体育馆及其附属设施的管理与维修；
（九）招生就业中心负责招生就业服务场所、大学生创业园区及其附属设施的管理与维修；

（十）各教学系部、成教中心、国际学院负责各自所管辖教室、实验实训室、实习实训场所基本设施的管理与维修；

（十一）校企合作办公室负责校内校企合作实训场区内所有基础设施的管理与维修；

（十二）党政办公室负责图书馆楼行政办公电梯、新校区中心教学楼办公电梯的管理与维修；负责管辖范围内公共会议室、接待室的管理与维修；
（十三）各部门负责各自办公场所门窗及其房间内设施设备的管理与维修。

第二十四条  各部门管理职责

（一）各部门应做好分管区域内基础设施的日常维修，确保基础设施完好和正常运行，满足教学、办公和生活需要；
（二）各部门应根据设施状况和工作须提出下一年度新建、新购、维修改造计划和意见，并与实施部门做好沟通协调和监督验收。

第二十五条  日常维护管理规范

（一）基本规范

1.各部门制定相关办法，并经常开展基础设施维护的教育工作，使全院教职员工树立爱护公物的意识，自觉做好公物维护工作。

2.各部门应指定专人负责分管区域内基础设施的检查、报修、维护维修落实和费用报账等，制止、查处人为破坏公物行为，确保公物完好和正常使用。

3.专用设施维护、维修要按规范要求实施，并由管理部门做好或收集好维护、维修记录。
4、后勤服务中心要制定和完善相应维修管理制度，强化维修服务管理，确保及时和高质量维修，不断提高服务水平。
（二）专项规范

涉及为教学、生活、安全、环境等提供公共服务的部门，在做好基本规范的前提下，须执行以下专项规范：

1.教务处：每年寒暑假要集中对教学楼内部设施，尤其是教室桌椅、投影仪等教学设施进行全面检查和维修；
2.学生处：每年寒暑假要集中对全院学生公寓内部设施，尤其是门窗、床、椅子等进行全面检查和维修；
3.体育部：每两年（暑假期间）或视情况对室外体育器材进行除锈刷漆；
4.保卫处：每年3月份、9月份要对全院消防设施进行全面检查，按责任分工对相关部门下达书面整改通知，并督促整改落实。

5.后勤服务中心：每2年（暑假期间）视情况对所有楼宇铁质主供排水管、落水管、路灯杆除锈刷漆；每年供暖前和制冷前对图书馆楼和新校区中心教学楼中央空调进行集中检修维护；每年春、冬在雨雪季来临前要对全院屋面杂物进行定期清理，确保雨水管道畅通。
第八章  维修费用的核算与结算

第二十六条  各部门办公室内的设施维修费用在各自公用支出中列支，教学系部的实验实训室维修在其教学实践经费中列支；承担公共区域管理的部门专项维修经费，由财务处牵头、国资处配合，以所管辖范围面积和设施状况计算出所需维修经费，经院长办公会批准后，由财务处每年核算到相关管理部门，由各管理部门管理使用。专项维修费用实行年度限额，超支不补，超支部分从其公用支出中列支。成教中心、国际学院按有关文件规定执行，从其自留经费中列支。
第二十七条  基础设施日常维修原则上由后勤服务中心承担服务，各部门也可对比价格和服务，选择校外维修机构进行维修；特殊项目，管理部门可联系校外专业部门维修；批量大额度维修管理部门可按学院规定，采取公开招标形式确定维修单位。
第二十八条  后勤服务中心各项目服务收费价格应以维修服务中所提供的原材料和各种配件的价格为基数，适当提取工时费（不得超过15%），若为纯劳务维修，由维修部门与后勤服务中心协议定价，用于维修人员的绩效奖励。

第二十九条  后勤服务中心应制订科学合理的收费标准，为各部门提供优质、高效、价廉的服务。涉及为师生服务的收费应低于社会同行业标准。后勤服务中心的维修定价标准需经财务处、纪检监察室审核。
第三十条  每次维修结束后，责任部门凭维修机构出具的合法有效的维修收据、发票和维修明细单，按规定程序验收审批后到院财务处报账，列入部门相关经费支出。
第三十一条  各部门要加强经费使用管理，制定相应管理措施与奖罚办法，明确专（兼）职人员具体管理，杜绝虚报维修项目套取维修经费。

第九章  基础设施的维护管理考核

第三十二条  国资处负责全院基础设施维护管理的检查、监督和考核；在做好日常检查、督促的同时，每年6月和11月要进行全面检查和整改落实；

第三十三条  每年12月份，由国资处组织，财务处、部门代表对各部门责任区域基础设施维修管理和维修经费使用情况进行全面考核，结合日常检查情况，评选出优秀、合格和不合格等次。对不合格责任部门核减其公用支出指标，并将考核结果公示，纳入部门年度目标管理。

本办法由国资处、后勤服务中心负责解释，自2015年1月1日起执行，原院政〔2004〕19号《公物维修服务收费制实施方案(试行)》同时废止，已有制度与本办法相抵触的，以本办法规定为准。
济源职业技术学院党政办公室         2015年3月26日印发
PAGE  
— 1 —


