2020年度基建维修国资处项目实施情况一览表
	序号
	名称
	资金预算（万元）
	中标价（万元）
	施工时间
	验收时间
	决算价（万元）
	备注

	1
	建工系实习车间工程
	14.52
	11.73
	2020.1.20
	2020.9.26
	11.61
	

	2
	沁园校区临时围挡修建工程

	----
	----
	2020.3.1
	2020.3.11
	3.87
	

	3
	沁园校区东门岗不锈钢围栏工程

	----
	----
	2020.3.1
	2020.3.11
	1.2
	

	4
	电大培训中心地面围墙改造工程

	4.22
	3.98
	2020.4.10
	2020.4.20
	3.59
	

	5
	护理系实训室改造工程
	15.67
	14.25
	2020.4.13
	2020.5.16
	13.9
	

	6
	建工系办公室维修改造工程


	8.78
	7.88
	2020.7.10
	2020.9.26
	7.68
	

	7
	13#宿舍楼维修改造工程
	66.43
	59
	2020.7.13
	2020.9.26
	58.8
	

	8
	14#宿舍楼维修改造工程
	44.32
	39.4
	2020.7.13
	2020.9.26
	37.15
	

	9
	4#宿舍楼维修改造工程
	165.82
	159
	2020.7.13
	2020.9.26
	143.68
	

	10
	电大“考试中心”人行甬道工程


	0.48
	----
	2020.8.10
	2020.8.16
	0.48
	

	11
	护理系手术、中药、康复实训室改造工程
	9.17
	8.53
	2020.8.20
	2020.9.26
	8.4
	

	12
	大学生扶贫产业园改造工程
	---
	----
	2020.9.18
	2020.11.12
	41.82
	

	13
	大学生扶贫产业园屋顶治漏
	---
	----
	2020.9.18
	2020.11.12
	6.84
	

	14
	 大学生创业园（前期）
	----
	----
	2019.11.20
	2020.11.12
	14.1
	

	15
	4#13#14#宿舍楼窗帘采购项目
	11.96
	76500
	2020.8.20
	2020.9.26
	7.37
	

	16 
	临时围挡维修
	---
	---
	2020.11.10
	2020.11.10
	0.3
	

	
	合计
	
	
	
	
	360.79
	


